Журнал проблем

| ID | Проблема | Как проявляется | Причина | Что сделать | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | Проект не запускается | ModuleNotFoundError: No module named 'fastapi' | Не установлены зависимости в виртуальном окружении | Выполнить pip install -r requirements.txt | Исправлено |
| P-02 | 401 Unauthorized при запросах | Фронтенд получает ошибку 401, данные не загружаются | Токен не сохраняется в ocalStorage под правильным ключом | Исправить ключ auto_token на auth_token в app.js | Исправлено |
| P-03 | Swagger не передаёт токен | При запросах в Swagger возвращается 401 | Отсутствует кнопка Authorize, не настроен HTTPBearer | Добавить HTTPBearer в dependencies.py | Исправлено |
| P-04 | Не работают кнопки входа | При нажатии «Войти» ничего не происходит | Обработчик submit не срабатывает | Заменить type="submit" на type="button" + onclick | Исправлено |
| P-05 | Ruff показывает ошибки | Неиспользуемые импорты (F401) | Лишние импорты в коде | Выполнить ruff check . --fix | Исправлено |
| P-06 | Black показывает нарушения | 11 файлов не отформатированы | Разный стиль форматирования | Выполнить black . | Исправлено |
| P-07 | Нет инструкции запуска | Другой разработчик не может запустить проект | README неполный | Добавить в README команды установки и запуска | Исправлено |
| P-08 | Нет файла .env.example | Непонятно, какие переменные окружения нужны | Отсутствует пример конфигурации | Создать .env.example с переменными APP_ENV, SECRET_KEY, HOST, PORT | Исправлено |
| P-09 | Тест test_add_work падал | Сумма 4800 вместо 2400 | Ошибка в конструкторе OrderItem | Исправить total = quantity * price | Исправлено |
| P-10 | Тест test_add_part_with_zero_quantity падал | Запчасть добавлялась при quantity=0 | Отсутствует проверка if quantity <= 0 | Добавить проверку в add_part | Исправлено |
| P-11 | Статусная модель работала неверно | Можно было перейти из ACCEPTED сразу в COMPLETED | Ошибка в словаре _transitions | Убрать COMPLETED из списка переходов ACCEPTED | Исправлено |